| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | ROVNÁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Č.j.: 38/2016 | Ing. Scheuer 17. března 2016 |  |  |

# VĚC:	Veřejná zakázka – těžba dříví na LHC Rovná 2016

Popis zakázky: Předmětem plnění je těžba dříví MÚ a PÚ celkem 2 400 m3 včetně přiblížení požadovaných sortimentů na OM, výroby a roztřídění sortimentů podle požadavků zadavatele. Neoddělitelnou součástí zakázky je soustředění nehroubí na OM a sanace erozních rýh.

Evidenční číslo zakázky: 	2016001

Zadávací řízení:		pobídka

Předmět zakázky: 		služby

Zadavatel: 			Obec Rovná

IČ: 				00259560;	 DIČ: CZ00259560; 		plátce DPH

Datum zveřejnění: 		18. 3. 2016, písemné nabídky předložit do 30. 3. 2016

Vyhodnocení a rozeslání:	31. 3. 2016

Termíny plnění: 		15. 4. 2016 do 30. 4. 2016 pro jarní část 1 200 m3

4. 10. 2016 do 20. 10. 2016 pro podzimní část 1 200 m3

Porosty určené k obnově a výchově lesa dle platného LHP pro LHC Obecní lesy Rovná soustředěné pro jarní část na západě a pro podzimní část na severu obecního lesa. Těžba a manipulace JMP nebo harvestorem. Odvoz a skládkování na skládky u hlavní odvozní cesty „U Umučených“. Přibližovací vzdálenost do 600 m. Převážně výběrný způsob těžby bez vzniku holiny, uvolňovací seče a domýcení zbytků podle pokynů OLH. Terén rovina, mírný svah. Dřevina smrk. Strojový sběr nehroubí a uložení do hromad na skládkách OM.

Maximální akceptovatelná nabídka 360 Kč/m3+ DPH.

Nabídku předložte prosím v zalepené obálce označené č. zakázky s nápisem soutěž – neotevírat.

Jaroslav Janda

starosta obce Rovná

Přílohy: tabulka umístění těžby po porostních skupinách, orientační mapa, porostní mapa, těžební mapa, letecký snímek.