Zadávací dokumentace

specifikace  k výzvě k podání nabídek

1. Identifikační údaje zadavatele

| Číslo zakázky | 1 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program ROP NUTS II Střední Čechy |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.15/3.2.00/61.01204 |
| Název projektu: | Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice |
| Název zakázky: | Výstavba venkovní učebny |
| Předmět zakázky: | Stavební práce |
| Zadavatel: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 |
| IČ zadavatele: | 68383495 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Jiří Šimek jsimek@sosasou.cz tel.: 721624506 |

2. Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení se řídí pravidly určenými „Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 61 ROP NUTS II. Střední Čechy“ - u zakázek  na stavební práce v hodnotě od 600 000 Kč bez DPH do 3 000 000 Kč bez DPH bude zadávací řízení zahájeno prostřednictvím:

- výzvy nejméně 3 zájemcům k podání nabídky s vymezením požadovaného plnění, popř. s dalšími podmínkami plnění, nebo uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení vhodným způsobem,

- zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v přiměřené délce, přičemž tato nesmí být kratší než 7 kalendářních dní,

- zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své profesní způsobilosti, schopnosti a odbornosti, jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat,

- rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě stanovených kritérií uvedených ve výzvě nemusí být provedeno ustanovenou hodnoticí komisí,

- povinnost informování uchazečů o výsledku zadávacího řízení,

- nutnost uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, uzavřením smlouvy se rozumí, pokud je to umožněno předmětem zakázky, rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky (možno e-mailovou formou),

- možnost případného rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení,

- opravné prostředky dodavatelů podle Zákona jsou vyloučeny, pokud je zadavatel výslovně nepřipustí a nestanoví režim jejich vyřizování.

3. Vymezení předmětu zakázky

Základním cílem zakázky je modernizace výuky pro obor vzdělání zedník.

Předmětem zakázky je pořízení základové desky a výstavba montované ocelové haly.

Podrobný popis předmětu zakázky včetně technické specifikace je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace na akci bude předána při prohlídce místa plnění veřejné zakázky, dále bude upřesněno zadání od zadavatele. Prohlídka se uskuteční dne 24. 4.  2012 v 10.00  hod. na místě plnění v SOŠ a SOU Neratovice, Spojovací 632, 277 11 Neratovice.

4. Termíny realizace zakázky

1. Realizace investiční části projektu - zemní práce a základová deska:

Začátek aktivity: 07. 05. 2012

Konec aktivity: 30. 06. 2012

2. Realizace investiční části projektu - výstavba ocelové montované haly:

Začátek aktivity: 01. 09. 2012

Konec aktivity: 31. 12. 2012

5. Pokyny pro zpracování nabídky

Náležitosti nabídky:

Nabídky se podávají písemně ve dvou vyhotoveních, v jednom originále a jedné kopii, v jedné uzavřené obálce označené adresou.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v písemné podobě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Všechny listy nabídky předložené v písemné formě musí být spojeny tak, aby je nebylo možné vyjmout bez poškození spojení. Listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.

Obsah nabídky:

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

- Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (Příloha č. 1) obsahující identifikační údaje uchazeče, kontaktní osobu ve věci zakázky, její adresu, telefon a e-mailovou adresu a dále nabídkovou cenu (s rozdělením na cenu bez DPH a cenu s DPH), opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky – příloha č. 8).

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

- Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele  (vzor Příloha č. 2).

- Doklady sepsané do seznamu (příloha č. 3) prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v originále či úředně ověřené kopii:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání starší než 90 kalendářních dní,

- Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, příp. živnostenský list).

- Alespoň tři reference ne starší 5 let s obdobným předmětem plnění a minimálním finančním objemem zakázky 500.000,-- Kč bez DPH. Reference musí obsahovat název a adresu odběratele, rozsah plnění, termín realizace a kontaktní osobu odběratele (příloha č. 4).

- Příloha se specifikací předmětu zakázky v takovém rozsahu, aby bylo možné posoudit soulad se zadávací dokumentací podle přílohy č. 5 a. K tomu je možno využít vzorového formuláře v příloze č. 5 b.

- Výkaz výměr  – nabídková cena bude uvedena v české měně, musí být definována jako cena konečná a nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky v místě k tomu vymezeném zadavatelem v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Požadavky na jednotný způsob kalkulace nabídkové ceny dle přílohy č. 6:

- Výkaz výměr provede uchazeč za projekt jako celek.

- Položkový rozpočet: uchazeč doplní jednotkové ceny, vynásobí množstvím jednotek a vyplní celkovou cenu za položku, vše v Kč bez DPH a včetně DPH, dále vyplní příslušné součty za  projekt jako celek.

- Rekapitulaci nabídkové ceny: uchazeč provede příslušný součet za celou zakázku, vše v Kč bez DPH a včetně DPH.

- Návrh smlouvy

Obchodní podmínky jakož i smluvní vztah dodavatele a objednavatele budou upraveny smlouvou a musí být v souladu s obchodními podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý předmět zakázky v českém jazyce. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci – specifikaci k výzvě. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce a bude plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobu zmocněnou k takovému úkonu. Bude-li návrh smlouvy podepisovat osoba zmocněná, bude součástí návrhu smlouvy originál plné moci (Příloha č. 8).

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností uchovávat důležité doklady a dokumenty vztahující se k projektu po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace a současně nejméně do uplynutí tří let od uzávěrky programu (31. 12. 2025) a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,  provést kontrolu těchto dokladů.

Vybraný dodavatel se zaváže podpisem smlouvy plnit povinnosti vyplývající s ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Dodavatel se dále v návrhu smlouvy zaváže, že se bude v případě publicity zakázky řídit pravidly publicity projektů financovaných z programu ROP.

Nedodržení pokynů pro zpracování nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

Návrh smlouvy musí obsahovat zejména:

a) označení smluvních stran;

b) vymezení předmětu plnění;

c) cenu za jednotlivé projekty a cenu celkovou;

d) platební podmínky, splatnost faktury 90 dnů od jejího doručení zadavateli,

e) záruky;

f) další ujednání;

g) termín plnění zakázky: ve dvou etapách, max. do 31. 12. 2012

Pro zpracování návrhu smlouvy je možné využít Přílohy č. 7.

Pokud bude nabídka obsahovat formální nedostatky, bude uchazeč vyzván k doplnění. Formální nedostatky nejsou důvodem k vyřazení nabídky.

6. Lhůta a místo pro podání nabídky

Zahájení příjmu nabídek:    25. 4. 2012 od 08.00 hodin

Nabídku je možné doručit doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo podat osobně v podatelně zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin a to v uzavřené obálce s označením „Výstavba venkovní učebny –  NEOTEVÍRAT“ a uvedením kontaktní adresy uchazeče.

Ukončení příjmu nabídek:  2. 5. 2012 do 15.00 hodin

Rozhodující pro podání nabídky je datum a čas doručení nabídky. Za okamžik doručení nabídky je považováno převzetí nabídky zadavatelem prostřednictvím podatelny.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně zpět zájemci.

Místo pro podání nabídky:

Poštou na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Osobně na ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Libiš.

7. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí stanovených kritérií, kterým budou přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle jejich důležitosti, přičemž součet vah musí tvořit 100.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena následovně:

- 1. Nabídková cena, váha 75%

Hodnotí se výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

- 2. Doba realizace, váha 15 %

Hodnotí se maximální doba realizace od podpisu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejkratší čas realizace zakázky uvedený ve dnech.

Za nepřiměřeně krátkou dobu realizace se považuje doba realizace do 31. 10. 2012.

- 3. Záruka, váha 10%

Hodnotí se délka záruční doby. Nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejdelší záruky. Za nepřiměřeně dlouhou záruku se považuje záruka nad 5 let.

Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem váhy kritéria vyjádřeného v procentech a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Nejnižší nabídková cena, nejkratší doba dodání – nejvýhodnější nabídkou je ta, která nabízí nejnižší hodnotu. Pro výpočet bude použit následující vzorec. U ceny se hodnotí cena s DPH.

| Počet bodů | = | nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena | x | váha vyjádřená v procentech |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ------------------------- |  |  |
|  |  | cena (hodnota) hodnocené nabídky |  |  |

Nejdelší záruka - nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu. Postupuje se podle vzorce:

| Počet bodů = |  | hodnota hodnocené nabídky (např. 2 roky) |  |  | váha vyjádřená v procentech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ------------------------- x x |  |  |  |
|  |  |  | nejvýhodnější nabídka, tzn. nejvyšší hodnota (např. 3 roky) |  |  |

Hodnotící komise otevře obálky s nabídkami dne: 3. 5. 2012 v 8.00 hod.

Hodnotící komise provede vyhodnocení dne:  3. 5. 2012 v 10.00 hod.

Po vyhodnocení komise, zadavatel rozhodne a dne 4. 5. 2012 po 12.00 hod. vyzve vítězného dodavatele k podpisu smlouvy.

8. Obchodní a platební podmínky zadavatele

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem plně respektovány v návrhu kupní smlouvy:

- místem plnění pro jednotlivé části zakázky je Spojovací 632, 277 11 Libiš,

- místa pro předání a převzetí předmětu zakázky k záručnímu servisu jsou shodná s místem plnění pro jednotlivé části zakázky,

- realizovaná zakázka bude zadavatelem hrazena zhotoviteli na základě faktury. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v ní uveden název programu, registrační číslo projektu, název projektu, název části projektu a odvolání na smlouvu zadavatele,

- zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení zakázky a po předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu (u stavebních prací). Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací (u stavebních prací), písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem zadavatele, vykonávající dozor,

- faktura bude splatná ve lhůtě 90 dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, vrácením faktura pozbývá platnosti,

- kupující nebude poskytovat dodavateli zálohu,

- platby budou probíhat výhradně v CZK, bezhotovostním bankovním převodem.

9. Informace o výsledku výběrového řízení

- O výsledku výběrového řízení budou bez zbytečného odkladu písemně informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení.

- Výsledek výběrového řízení bude rovněž zveřejněn na webových stránkách školy a Středočeského kraje.

- Výsledek výběrového řízení bude znám dne: 4. 5. 2012 ve 12.00 hod. Smlouva bude podepsána s účinností od 7. 5. 2012.

10. Další podmínky zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje práva:

- zadávací řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez udání důvodu uchazečům,

- v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky,

- změnit nebo doplnit zadávací podmínky během lhůty k podání nabídek. Zadavatel změny sdělí všem osloveným uchazečům a uveřejní na webových stránkách školy a Středočeského kraje,

- odmítnout všechny podané nabídky,

- vyloučit   uchazeče,   jehož   nabídka   není   zpracována   dle podmínek této výzvy,

- povinností zadavatele je neotevřít  obálku  s nabídkou,  která  byla  doručena  zadavateli po  lhůtě  pro  podání  nabídek  a  odeslat  o  tom  oznámení uchazeči na jeho adresu pro doručování korespondence,

- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných veřejných zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace,

- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídek,

- z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci,

- odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé údaje.

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- jednat a upřesnit konečné znění smlouvy před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem a to v bodech, které nejsou v zadávací dokumentaci striktně vymezeny, resp. nejsou předmětem hodnocení nabídky,

- nabídku lze podat pouze na celou zakázku. Variantní podání nabídek není možné.

Součástí zadávací dokumentace jsou přílohy č.1, č.2., č.3, č.4, č.5, č. 6, č. 7 a č. 8.

V Neratovicích dne  19. dubna 2012

Ing. Marcela Hrejsová

ředitelka školy SOŠ a SOU Neratovice

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název1v2 |  |
| --- | --- |
| Sídlo1 místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu2 |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Statutární orgán |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |

Cenová nabídka

| Nabídková cena zakázky bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| Celkem DPH (z ceny bez DPH) |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | Kč |

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

1  jedná-li se o právnickou osobu

2  jedná-li se o fyzickou osobu

Příloha č. 2

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu40),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 77).

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace

Příloha č. 3

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

Tímto čestně prohlašuji, že podle § 54, písm. a nebo b zákona č. 137/2006 Sb.,   jsme držiteli výpisu z obchodního rejstříku a následujících živnostenských  listů:

| P.č. | Druh živnosti | Platnost |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Na základě tohoto čestného prohlášení jsem si vědom/-a všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace

Příloha č. 4

REFERENCE O PROVEDENÝCH ZAKÁZKÁCH

(neuvádějte zakázky u zadavatele)

| P.č. | Název akce | Popis | Investor, vč. kontaktu | Termín | Investiční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče razítko organizace

Příloha č. 5

Specifikace předmětu zakázky

- Použitá technologie

Svrchní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala. Nosný systém je navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkotěsných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou vyráběny u ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statistický systém je tvořen sloupy hlavních rámů, které jsou kloubově kotveny ke spodní stavbě.

Prvky zahrnuté do dodávky

Dodávka haly obsahuje montáž nosné konstrukce haly, střešního pláště a opláštění stěn, montáž okapů a dešťových svodů. Součástí dodávky jsou dvoukřídlá vrata o rozměrech 3000 x 3000 mm, otvíravá, výplň je tvořena plotovým pletivem.

Spodní stavba a kotvení

Kotvení sloupů bude provedeno lepenými kotvami, které se osazují do otvorů.  Pro kotvení sloupů jsou navrženy detaily kotvení a kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst.

Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový systém sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubované. Statický systém je navržen jako tuhý rám kloubově kotvený ke spodní stavbě haly. Použitá konstrukční ocel Fe E 350 G.

- Rozměry haly:

- Výška v hale			4 		m

- Šířka vnější			9910		mm

- Rozpon konstrukce		9270 		mm

- Délka vnější			19915		mm

- Přesah				1708		mm

- Modul č. 1			5400 		mm

- Modul č. 2			5700 		mm

- Modul č. 3			5400 		mm

Střešní plášť

Střešní plášť bude vyroben z trapézových ocelových plechů vyrobených z oceli Fe E 280G uložených na vaznících s osovou vzdáleností 1500 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny samořeznými vruty z nerezové oceli do děr. Přesah jednotlivých střešních tabulí je 150 mm. Střešní tabule jsou  žárově pozinkovány a opatřeny vrstvou polyesterového laku.

Opláštění stěn

Stěny haly budou opláštěny ocelovým pletivem do výšky 2 m. Na jižní straně budou osazena dvoukřídlová otočná vrata o rozměrech 3 x 3 m s výplní pletivem.

- Materiálové a energetické toky vyplývající z technologické varianty

- Materiálové a energetické toky budou na nízké hladině, neboť technologie tenkostěnných profilů (2 až 5 mm) umožňuje optimální využití, které přináší snížení celkové hmotnosti konstrukcí zhruba o 35% ve srovnání s běžnými konstrukcemi zválcovaných profilů, což umožňuje nákladové úspory v konstrukci a spodní stavbě haly.

- Použité materiály a profese, které budou vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu  a provoz projektu

- Nosná konstrukce: konstrukční ocel 350 G

- Střešní plášť: konstrukční ocel 280 G, sklon střechy 12,5 %, střešní krytina TP 46 pozinkovaný ocelový trapézový plech, povrchová úprava polyesterový lak ve standardní barvě, nosný profil Z 150 MM, spojovací materiál nerezová ocel, lakovaná pozinková ocel.

- Opláštění stěn: Ocel S 350 GD, neizolované opláštění: vnější opláštění – plotové pletivo, nosný profil „omega“ 120 mm, spojovací materiál nerezová ocel

- Pro zajištění výstavby budou nutné následující profese – zedník, montážní četa, zámečníci, řidiči, jeřábník.

- Pro provoz projektu – údržbář školy.

- Fyzická životnost  pořizovaných investic

Povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním a použitím nerezového spojovacího materiálu je zaručena minimální životnost 50 let. Reinvestice bude nutná po uplynutí minimální životnosti.

- Provozní náročnost

Běžná údržba ocelové haly bude probíhat ve standardním dodavatelském režimu údržby a nebude tedy vyžadovat zvýšené náklady ze strany školy. Případné další opravy, jejichž potřeba se může v budoucnu vyskytnout, budou rovněž realizovány v  režii školy.

Bližší informace jsou součástí zadávací dokumentace, která bude předána dne 19. 4.2012 v 10.00 hod. při prohlídce.

Prostor, kde bude hala postavena

Ukázka ocelové haly

Příloha  5 b

| Položka číslo | Název | Počet kusů | Obchodní označení, popis, technická specifikace | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Doba realizace | Záruky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Základová deska | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ocelová montovaná hala | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace

Příloha č. 6

Výkaz výměr

| CZ.1.15/3.2.00/61.01204 Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| SO_01: Základy pod halou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001: Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.: Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 58,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 58,0 |  |  |  |
| 3. | SP | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 580,0 |  |  |  |
| 4. | SP | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 58,0 |  |  |  |
| 5. | SP | 171151100 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy - hornina soudržná do 92% PS a nesoudržná sypká - relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 280,0 |  |  |  |
| 6. | SP | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 58,0 |  |  |  |
| 7. | SP | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 107,3 |  |  |  |
| 8. | SP | 181101102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 280,0 |  |  |  |
| 002: Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027: Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 273313611 | Základové konstrukce z betonu prostého tř. C 16/20 - prostředí agresivní | m3 | 50,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 273351215 | Zřízení bednění základových konstrukcí, případných vzpěr | m2 | 38,0 |  |  |  |
| 3. | SP | 273351216 | Odstranění bednění základových konstrukcí, případných vzpěr | m2 | 38,0 |  |  |  |
| 4. | SP | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm | m2 | 280,0 |  |  |  |
| 5. | SP | 990000001 | Montáž ocelových kotev | kus | 14,0 |  |  |  |
| 6. | SP | 990000002 | Montáž a doprava soklu | m | 60,0 |  |  |  |
| 7. | SP | 990000003 | Povrchová úprava soklu | m | 60,0 |  |  |  |
| 006: Úpravy povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 14,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 631319000 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za snížení obrusnosti mazaniny zasypáním povrchu a zahlazením - předepsaná projektem (v ceně není dodání přísady) | m3 | 14,0 |  |  |  |
| 3. | SP | 631319010 | Příplatek k zaplnění dilatačních spár v mazaninách tlouštky do 100 mm - za každých dalších i započatých 50 mm tl. mazaniny, šířka spáry do 10 mm | m3 | 140,0 |  |  |  |
| 4. | SP | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 14,0 |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 42,6 |  |  |  |
| 2. | SP | 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m | t | 96,8 |  |  |  |
| 3. | SP | 979082319 | Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 1357,3 |  |  |  |
| 4. | SP | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 96,8 |  |  |  |
| 5. | SP | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění | t | 96,8 |  |  |  |
| 6. | SP | 979099115 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 96,8 |  |  |  |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ON | 7 | Zařízení staveniště | % | 1,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 10 | Průzkum, zkoušky, kontroly - zatěžovací zkoušky | Kč | 1,0 |  |  |  |
| SO_02: Montovaná ocelová hala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 990990001 | Dodávka + montáž protipožární opatření | kus | 1,0 | xx |  |  |
| 2. | SP | 990990002 | Likvidace odpadů | kus | 1,0 |  |  |  |
| 3. | SP | 990990003 | Zaměření | kus | 1,0 |  |  |  |
| 4. | SP | 990990004 | Doprava | kus | 1,0 |  |  |  |
| 043: Ocelové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043: Ocelové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 430990001 | Dodávka + montáž střešních vazníků | kg | 1177,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 430990002 | Dodávka + montáž střešní vaznice | kg | 713,0 |  |  |  |
| 3. | SP | 430990003 | Dodávka + montáž sloupů | kg | 2041,0 |  |  |  |
| 4. | SP | 430990004 | Dodávka + montáž paždíků | kg | 631,0 |  |  |  |
| 712: Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712: Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 712990001 | Dodávka + montáž opláštění střechy, včetně spojovacího materiálu a klempířských prvků | m2 | 199,0 |  |  |  |
| 720: Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720: Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 720990001 | Dodávka + montáž odvodnění střechy | m | 40,0 |  |  |  |
| 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SP | 767990001 | Dodávka + montáž opláštění stěn - pletivo 50x50mm, tl. 2,6 mm, poplastované do 2,0 m | m2 | 119,0 |  |  |  |
| 2. | SP | 767990002 | Dodávka + montáž rám a konstrukce vrat 3,0 x 3,0 | kus | 1,0 |  |  |  |

Rekapitulace nabídkové ceny

| Projekt číslo | Cena celkem bez DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| CZ.1.15/3.2.00/61.01204 Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice |  |  |

V ......................................dne.......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace

Příloha č. 7

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §  536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

  - Objednatel zakázky: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Sídlo:  Školní 664, 277 11 Neratovice

IČO: 68 38 34 95

Zastoupená: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou školy

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice,

| Registrační číslo | Název projektu | Číslo účtu pro projekt |
| --- | --- | --- |
| CZ.1.15/3.2.00/61.01204 | Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice | 107-1618820267/0100 |

Oprávněný zástupce jednat ve věcech smluvních: Ing. Marcela Hrejsová

Oprávněný zástupce ve věcech technických: Jiří Šimek

(dále jen objednatel)

  - Dodavatel zakázky:

Sídlo:

IČ:			   DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen dodavatel)

Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy o dílo

  - Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že k datu uzavření smlouvy

obdržel od objednatele následující podklady a dokumenty: výzvu a zadávací dokumentaci – projektovou dokumentaci.

Článek 3 - Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele zakázku -

stavební práce dle přílohy pro projekt:

Číslo operačního programu:	CZ.1.15

Název operačního programu:	ROP NUTS II Střední Čechy

Číslo prioritní osy:		15.3

Název prioritní osy:		Integrovaný rozvoj území

Číslo oblasti podpory:		15.3.2

Název oblasti podpory:		Rozvoj měst

Číslo výzvy:			61

Název výzvy:   		Výzva č. 61 k předkládání projektů pro oblast  podpory 3.2 a 3.3 – oblast vzdělávání – SŠ a jiné instituce

Název projektu:			Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice

Název zakázky:		Výstavba venkovní učebny

  - Zakázka  uvedená v článku 3.1 bude dodavatelem dodána najednou.

  - Objednatel se zavazuje za provedení zakázky v bodě 3.1. zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku 5.1 této smlouvy, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

Článek 4 - Doba a místo plnění zakázky

  - Zhotovitel se zavazuje provést zakázku počínaje podpisem této smlouvy s tím,  že

konečný termín dokončení zakázky, včetně  protokolárního předání a převzetí

objednateli je 31. 12. 2012 v členění:

1. Realizace investiční části projektu - zemní práce a základová deska:

Začátek aktivity: 07. 05. 2012

Konec aktivity: 30. 06. 2012

2. Realizace investiční části projektu - výstavba ocelové montované haly:

Začátek aktivity: 01. 09. 2012

Konec aktivity: 31. 12. 2012

Zhotovitel může provést zakázku před sjednaným termínem.

  - Místem plnění zakázky je objekt SOŠ a SOU Neratovice, Spojovací 632, 277 11

Neratovice.

Článek 5 - Cena za zakázku

5.1	Smluvní cena za zakázku je sjednána na základě odsouhlaseného výkazu výměr s položkovým rozpočtem zhotovitele objednatelem a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši:

| Projekt číslo | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ.1.15/3.2.00/61.01204 Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice |  |  |  |

Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává v době uskutečnění zdanitelného plnění ke smluvní ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě.

Přílohou smlouvy je cenová kalkulace, která vychází z odsouhlaseného výkazu výměr s položkovým rozpočtem.

5.2	Dohodnutá cena obsahuje veškerá plnění, k nímž je zhotovitel zavázán.

5.3	Zvýšení dohodnuté ceny není možné, cena je maximální, nelze provést vícepráce, nepřipouští se ani variantní řešení a dílčí plnění.

  - V případě, že zhotovitel bude nucen provést opravné práce, nebo zakázku bude provádět v rozporu se smlouvou nebo platnými předpisy, nebo mu tyto práce uloží příslušný správní orgán, nemá zhotovitel právo na zaplacení takto dodatečně provedených prací a dodávek.

Článek  6 – Platební podmínky

  - Záloha na zakázku nebude poskytnuta.

  - Realizovaná zakázka bude zadavatelem hrazena zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název programu podle pravidel ROP NUTS II. Střední Čechy, registrační číslo projektu, název projektu, název části projektu a odvolání na smlouvu zadavatele.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po ukončení zakázky prosté vad a nedodělků a po předání  zakázky zadavateli na základě písemného předávacího protokolu (u stavebních prací). Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem zadavatele, vykonávající dozor.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v průběhu zhotovování dodávky, jestliže zhotovitel neplní termín nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu zakázky.

  - Z částky určené k proplacení  může objednatel zadržet 10 %  z celkové ceny zakázky, vč. DPH  v případě, kdy protokol o předání a převzetí obsahuje reklamované vady nebo nedodělky.

  - Faktura bude splatná ve lhůtě 90 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, vrácením faktura pozbývá platnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.

  - Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek 7 – Oprávnění zástupci smluvních stran

  - Oprávněnými zástupci objednatele při provádění zakázky  ve věcech technických jsou: 	ředitelka  Ing. Marcela Hrejsová, 	 tel. 315663115

VU  p. Jiří Šimek,   	 	 tel. 315662474.

  - Oprávněným zástupcem objednatele při provádění zakázky ve věcech smluvních je:	ředitelka školy Ing. Marcela Hrejsová

  - Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění zakázky ve věcech technických jsou: ……………..

  - Oprávněnými zástupci zhotovitele  při provádění zakázky ve věcech smluvních jsou:  …………….

Článek 8 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění zakázky

  - Zhotovitel je povinen provést zakázku na svůj náklad a na své nebezpečí.

  - Při provádění zakázky postupuje zhotovitel samostatně a zakázku provádí

v souladu s bodem 3.1, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

  - Zhotovitel zakázky může provádět zakázku prostřednictvím svých

zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části zakázky jinou osobu. Při

provádění zakázky má zhotovitel odpovědnost, jako kdyby ji prováděl sám.

  - Prostor zakázky  bude předán objednatelem zhotoviteli na základě písemného

zápisu do stavebního deníku, jde-li o stavební práce.

  - Při zhotovování zakázky stavebního charakteru je zhotovitel povinen vést

stavební deník v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění zakázky a má přístup k

zakázce kdykoli v průběhu jejího provádění. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol o kontrole, v němž budou uvedeny nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

  - Veškeré provádění zakázky bude ze strany objednatele kontrolováno  dle

bodu 8.6 oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických, který má  právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na zdraví, majetku nebo životním prostředí. V případě poškození majetku objednatele budou náklady na odstranění hrazeny zhotovitelem.

8.8	Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru zakázky a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po prostoru, včetně osob, které mají právní vztah ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

8.9         Objednatel umožní v rámci svých prostor umístění materiálu pro realizaci zakázky.

8.10       Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru realizace zakázky  pořádek a čistotu a je

neprodleně povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění

zakázky. Náklady na zařízení prostoru zakázky  a jeho provozování, vč.

ostrahy a likvidace jsou součástí nákladů zhotovitele.

8.11	Zhotovitel nesmí narušit prováděním zakázky řád a provoz školy.

Článek 9 – Splnění a předání zakázky

9.1	Závazek zhotovitele provést zakázku  je splněn jeho řádným ukončením. Zakázka se pokládá za řádně ukončenou, jestliže při předání a převzetí nebude mít  vady ani nedodělky.

9.2	Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem

objednatele k předání a převzetí zakázky. Zhotovitel je povinen zajistit účast těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí  zakázky nutná.

  - Zakázka je předána a převzata na základě  protokolu o předání a převzetí

podepsaného oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Protokol obsahuje:

- smluvní strany,

- datum zahájení předání,

- identifikační údaje o zakázce,

- osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických,

- stavební povolení, pokud jde o stavební zakázku,

- smlouva o díle ze dne,

- termíny dokončení zakázky dle SOD,

- skutečné dokončení zakázky,

- zhodnocení jakosti zakázky, případné vady a nedodělky, jejich projev a způsob a termín odstranění,

- soupis změn oproti smlouvě,

- údaje o vrácení dokumentace,

- soupis příloh (certifikáty, doklady o shodě, jakosti apod.),

- termíny vyklizení prostoru zakázky,

- podpisy smluvních stran.

  - V případě, že zakázka vykazuje při předání vady, nedodělky a další  nedostatky, je

tato skutečnost zapsána do protokolu o předání a převzetí zakázky, v němž obě smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.5	Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání a převzetí zakázky vyklidit prostor předmětu zakázky. Za vyklizený předmět zakázky smluvní strany pokládají prostor upravený na náklady zhotovitele do původního stavu.

9.6	Okamžikem úhrady  faktury za vykonané práce se vlastníkem dosud

provedené zakázky stává objednatel.

Článek 10 – Povinnosti po ukončení zakázky

  - Zhotovitel je povinen uchovávat důležité doklady a dokumenty vztahující se k projektu

po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace a současně nejméně do uplynutí tří let od uzávěrky programu (31. 12. 2025) a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,  provést kontrolu těchto dokladů.

  - Zhotovitel je zavázán  plnit povinnosti vyplývající s ustanovení § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Článek 11 – Záruka za jakost zakázky

11.1 	Zhotovitel se zavazuje, že zakázka bude mít vlastnosti stanovené v příslušných

technických normách a právních předpisech vztahujících se k materiálu a pracím  tvořícím součást zakázky. Záruka za jakost zakázky se stanovuje na ………….. měsíců od předání a převzetí zakázky objednatelem. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zakázky. Jestliže zakázka byla převzata s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. V průběhu záruky za jakost zakázky bude mít zakázka vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití zakázky ke stanovenému účelu.  Zhotovitel dále odpovídá za vady zakázky  v rozsahu ust. §§ 560 a násl. Obchodního zákoníku.

11.2	Vady zjištěné při předání a převzetí zakázky je objednatel oprávněn uplatnit

u zhotovitele písemnou formou do protokolu o předání a převzetí  ihned po zjištění.

11.3          V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nebo nedodělky

zakázky do 15 dnů od doručení písemného protokolu o reklamaci objednatele zhotoviteli.

11.4	V protokolu o reklamaci zakázky nebo její části objednatel oznámí zhotoviteli vady a uvede, jak se  projevují.

11.5 	Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady :

a) V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má  objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady.

b) V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady na své náklady a jestliže oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady zakázky nebo nedodělky ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

c) Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny zakázky.

d) V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou dle bodu 13.7 písm. c).

e) V ostatním platí ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti

zhotovitele za vady zakázky.

11.6       V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné

reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady zakázky nebo nedodělků zakázky, jsou reklamované vady zakázky považovány za uznané zhotovitelem.

11.7         Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost zakázky se nedotýkají nároků na

náhradu škody nebo smluvní pokuty.

11.8	Veškeré případné spory podléhají soudnímu přezkoumání.

Článek 12 - Smluvní pokuty a úrok z prodlení

  - Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením a předáním zakázky v termínu podle této smlouvy. Výše smluvní pokuty bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením zakázky a 0,05 % ceny příslušné nedokončené části zakázky určené v bodě 5.1.

  - Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky Kč 1 000,- .

  - Smluvní pokuty uvedené v bodě 12.1. a 12.2 hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

  - Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její

úhradou, je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Z prvních třiceti dnů prodlení není objednatel povinný úrok z prodlení zhotoviteli uhradit, jestliže prokáže, že nedodržení lhůty splatnosti faktury bylo způsobeno nepřevedením příslušných finančních prostředků od zřizovatele na účet objednatele.

  - Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel

pozastaví platbu podle článku 6.4 této smlouvy.

12.6         Veškeré případné spory podléhají soudnímu přezkoumání.

Článek 13 - Ukončení smluvního vztahu

  - Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.

  - Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě porušení povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném obchodním zákoníkem.

13.3  	Odstoupení od smlouvy o dílo je účinné od jeho doručení smluvní protistraně.

13.4 	Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení písemně vyjádřit.

13.5        V případě nepodstatného porušení povinnosti je smlouva ukončena uplynutím

přiměřené lhůty uvedené v úkonu odstoupení. Pokud nebude stanoveno jinak,

považují smluvní strany za přiměřenou náhradní lhůtu jeden měsíc.

13.6 	V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, působí odstoupení již  doručením dopisu o odstoupení.

13.7  	Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto závazků:

a) Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele.

b) Prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení zakázky delší dvou měsíců.

c) Při předání a převzetí má zakázka více než 5 závad bránících provozu předmětu zakázky.

13.8	V případě, kdy dojde k odstoupení a toto odstoupení není mezi stranami sporné, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud provedených na zakázce.

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že po jejím podpisu

ještě před zahájením zakázky nebude poskytnuta dotace z rozpočtu zřizovatele na akci, a to s okamžitou platností po zjištění této skutečnosti. Odstoupení od smlouvy sdělí objednavatel zhotoviteli ihned písemnou formou.

Článek 14 - Závěrečná ujednání

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.2	Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí

být stvrzeny oprávněnými  zástupci smluvních stran.

14.3 	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny výtisky mají platnost originálu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních

stran.

14.5   Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech ekonomických a obchodních informacích objednatele, se kterými přijde během své činnosti do styku a současně se zavazuje tyto bez souhlasu objednatele nevyužít nad rámec této smlouvy pro sebe, nezpřístupnit je třetím osobám a ani je pro ně jinak nevyužít.

14.6	Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že právní úkoly spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

V Neratovicích dne		V 		dne

………………………………………	…………………………………

Objednatel:	Dodavatel:

SOŠ a SOU Neratovice

# Ing. M. Hrejsová, ředitelka školy

Přílohy:   	č.1 – 	Cenová kalkulace

č.2 – 	Oprávnění zhotovitele provádět podnikatelskou činnost

Příloha č. 8

- PLNÁ MOC O ZASTUPOVÁNÍ

- Já, jednatel společnosti                                     zplnomocňuji tímto pana

- ,  zástupce firmy,

- bytem

- ČOP:                                                   k vyřizování veřejných zakázek, k jednání a

- k zastupování společnosti při uzavírání smluv na předmětnou činnost firmy.

V ......................................dne......................

....................................................................

jméno a podpis oprávněného zástupce

uchazeče razítko organizace