Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

(dále jen ZD) vč. pokynů pro zpracování nabídky na zakázku s názvem:

„Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“

Obec Synkov-Slemeno

vyzývá v souladu s §18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen zakázka) s názvem „Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“.

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“).

1. Identifikace zadavatele:

Zadavatel:	Obec Synkov-Slemeno

Sídlo:	Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 	00579289

tel., fax: 	+420 494 322 932, +420 724 179 618

e-mail :	obec.synkov.slemeno@cmail.cz

Osoba zastupující zadavatele: Vítězslav Kapčuk, starosta obce

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech smluvních: Vítězslav Kapčuk, starosta obce

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vítězslav Kapčuk, starosta obce

2. Předmět zakázky:

Zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“.

Předmětem plnění je rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc.č. 3358 a 3360 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou v celkové délce 0,344 43 km. Projektovou dokumentací dle této zadávací dokumentace je projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem „Komunikace U mlýna II. Etapa k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou“, vypracovaná společností SELLA&AGRETA s.r.o., T.G.Masaryka 980, Choceň, zodpovědný projektant Ing. Milan Petr, pod zak.č. 10-2015-T,  s datem vyhotovení 10/2015. Na stavbu byl dne 11.12.2015 pod č.j.: OVŽP/34692/15-6316/15/No vydán Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí, Oddělením silničního úřadu a úřadu územního plánování, souhlas s ohlášením stavby (příloha č. 6 této ZD). Tento souhlas s ohlášením stavby je zhotovitel povinen při provádění stavebních prací plně respektovat.

Projektová dokumentace pro stavební povolení je součástí této výzvy jako příloha č. 5 na CD. Zadavatel zároveň předkládá uchazečům slepý výkaz výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek materiálů v elektronické podobě taktéž na CD.

Nejedná se o veřejnou zakázku dělenou na části, ale stavební práce, které jsou předmětem zakázky jsou členěny na části a) a b), označené ve výkazu výměr jako stavební objekt 05/2015-1A - Komunikace I. Etapa a stavební objekt 05/2015-1B - Komunikace II. Etapa (dále jen část a) a část b)).

Předmětem plnění této zakázky jsou obě části a) a b).

Vzhledem k tomu, že zadavatel hodlá využít k spolufinancování této zakázky prostředky z dotačních programů, bude realizace probíhat následovně:

Část a) bude realizována na základě podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, neboť na tuto část zakázky má zadavatel zajištěny finanční prostředky z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2016.

Část b) bude realizována pouze v případě zajištění finančních prostředků zadavatelem formou schválení rozpočtové změny ze strany zastupitelstva obce Synkov – Slemeno. Rozhodnutí              o schválení/neschválení rozpočtové změny bude učiněno ještě před zahájením realizace prací a před podpisem smlouvy o dílo.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace a to písemně nebo e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na uvedených kontaktech:

e-mail:	obec.synkov.slemeno@cmail.cz

3. Předpokládaný rozsah, doba a místo plnění zakázky

Rozsah zakázky

Předpokládaná cena zakázky v Kč bez DPH:      1 238 689,-- Kč

Doba plnění

Předpokládané zahájení stavby: 		 1.8. 2016

Limitní termín dokončení stavby: 	30.9.2016

Limitní termín dokončení stavby

Pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků.

Místo plnění

k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

4.  Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Obec Synkov–Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,  a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. Osobní podání nabídek je možné pouze na adrese podatelny (Obec Synkov–Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou),      a to vždy v pracovních dnech: pondělí, středa 13:00-18:00 hod.; úterý, čtvrtek, pátek 8:30-11:30 hod.; v poslední den lhůty pouze do 16:00 hodin.

Nabídka musí být doručena zadavateli do 30.5.2016 do 16:00 hod. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka uchazeče bude v zalepené obálce a označené textem: „Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“ – NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí dne 30.5.2016 od 16:00 hod. v sídle zadavatele na adrese Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, v zasedací místnosti. Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

5. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče uchazeč předloží následující dokumentaci:

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady

a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Technické kvalifikační předpoklady

- a) seznam min. 2 obdobných stavebních prací jako je předmět plnění této veřejné zakázky v  rozsahu každé z nich min. 300 tis. Kč bez DPH za jednu zakázku, provedených uchazečem za posledních 5 let dle formuláře v příloze č.4.  Za obdobné stavební práce jsou považovány výstavby, opravy a rekonstrukce silnic, komunikací, polních cest.

- b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací – minimální úroveň:

1 osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí): osoba s autorizací – osvědčení o autorizaci podle zák.č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby. U osob odpovědných za vedení stavby bude uveden právní poměr vzhledem k uchazeči.

Uchazeč předloží do nabídky výše uvedené doklady k prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii (s výjimkou seznamu stavebních prací – tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče).

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující informace o uchazeči a dále si vyhrazuje právo prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit následující doklady:

- výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí  plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace

- čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Smlouva o dílo musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, která jsou součástí této zadávací dokumentace dle přílohy č. 3. Po předání nabídky jsou změny v návrhu SOD ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn znění smlouvy upřesnit, v návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná. Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem.

S ohledem na financování zakázky, které je popsáno pod bodem 1. této ZD bude konečné znění smlouvy o dílo upřesněno podle skutečnosti před uzavřením smlouvy o dílo.

7.  Další technické podmínky

- Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

- Obecně pro celý projekt jsou stanoveny technické specifikace s odkazem na vyhlášku č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a navazující ustanovení příslušných technických norem.

- Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené ve smlouvě a být v souladu se zpracovanou prováděcí dokumentací.  Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

- Skutečnosti uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby, technické specifikaci a ve výkazu výměr jsou nadřazené popisu stavebních prací uvedených v  zadávacích podmínkách.

- Stavební práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a  pokyny.

- Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby vyplývají z projektové dokumentace stavby.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Zadavatel stanoví, že bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění zakázky (tj. část a) a část b), označené ve výkazu výměr jako stavební objekt 05/2015-1A - Komunikace I. Etapa a stavební objekt 05/2015-1B - Komunikace II. Etapa).

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

9. Doba a místo prohlídky místa budoucí stavby

Zadavatel nebude provádět organizovanou prohlídku místa plnění budoucích stavebních prací. Místo plnění budoucích stavebních prací je volně přístupné.

10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Uchazeč podá svou nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky nepokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění obsaženého v zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro rekapitulaci celkové ceny, která je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem apod.). Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí být platná až do doby dokončení předmětné zakázky.

Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- krycím listem nabídky – po vzoru přílohy č.1 (samostatně cena pro část a)  a část b) zakázky a cena za celé plnění zakázky),

- výkazem výměr vyplněným ve všech položkách soupisu prací v Kč (samostatně cena pro část a)  a část b) zakázky, viz. příloha č.5.)

- doplněním nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo

Výkaz výměr obsahuje položkový soupis prací a dodávek dle dokumentace stavby.

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

11.  Požadovaný obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) dle vzoru v příloze č.1 – krycí list nabídky vč. nabídkové ceny (samostatně cena pro část a) a část b) zakázky a cena za celé plnění zakázky),

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele s požadavky uvedenými v bodě 6.

- Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5.

- Základní kvalifikační předpoklady dle přílohy č. 2

- Profesní kvalifikační předpoklady

- Technické kvalifikační předpoklady

- Vyplněný slepý výkaz výměr v příloze č. 5, pro část a) i část b) zakázky.

Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění stavby do jednotlivých částí dle bodu 2. Předmět zakázky, a to ve formě ve všech svých položkách vyplněného slepého výkazu výměr, který je součástí této dokumentace na přiloženém CD v příloze č. 5 -  jeho forma a členění jsou závazné. Nabídka bude obsahovat stejné množství položek. Celková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH, cenu celkem včetně DPH.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- uchazeč může podat pouze jednu nabídku,

- nabídka bude předložena v českém jazyce,

- nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v originále v písemné podobě,

- nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa“ -NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení, v případě, že by nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

- zadavatel doporučuje, aby nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout,

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

- zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou,

- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,

- variantní řešení nabídky nejsou přípustné.

12. Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění podmínek výzvy, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí neprodleně, a to všem uchazečům

- zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do uzavření smlouvy

- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením,

- zadavatel si vyhrazuje právo na zadávací lhůtu v trvání 90 dnů od podání nabídky

- předložené nabídky zadavatel nevrací.

V Synkově dne 12.5.2016

…..………………….

# Vítězslav Kapčuk

# starosta obce

# Vše na přiloženém CD	Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

# Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

# Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Formulář pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

# Příloha č. 5 – Projektová dokumentace vč.výkazu výměr pro část a) i b)

# Příloha č. 6 – Souhlas s ohlášením stavby