M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   R Y C H N O V   N A D   K N Ě Ž N O U

o d b o r   ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250

Naše č.j. : ŽP-7207/09 – 91/2009-Ku

spisová zn.: 231.1  skartační zn.: V/5

počet listů dokumentu: 1/4  počet příloh/listů:   0

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356              						                                                            e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou    dne   5. března  2009

R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Stavba vodního díla „Jadran“ malá vodní nádrž na Lokotském potoku v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov - prodloužení lhůty k dokončení stavby podle § 15  vodního   zák. č. 254/2001 Sb.,  § 68 stavebního zákona č. 50/1976 Sb..

Rozdělovník:

Účastníci  řízení :

- Občanské sdružení „Lokotský potok“, Čestice 123, 517 41 Kostelec nad Orlicí

- ZVHS, Hlinky 60, Brno ( doručuje se dle pověření na adresu -  ZVHS, Oblast Povodí Labe, Územní prac. RK – p. Baše, Jiráskova 1320,  Rychnov n. Kn)

Ostatní účastníci (doručuje se formou veřejné vyhlášky):

- Obec Synkov - Slemeno

- Obec Libel

- NEPTUN s.r.o., Čestice 123, 517 50, Častolovice

- Josef  Vanický, Libel 21, 517 41  Kostelec nad Orlicí

- Jiřina Jirsová, Libel 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí

- František Škoda, Synkov č. 3, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Jiří Ungrád, Liberk 63, 517 12 Liberk

- Marie Hušková, Synkov 44, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Zdeňka Hlavsová, Synkov č.p. 7, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Ing. Jiří Frodl, Majerského 2032/9, 149 00 Praha – Chodov

- Marcela Sládková, Na Dračkách 1095/34, 162 00 Praha - Střešovice

Dotčené orgány :

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – stavební úřad

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán ochrany přírody a krajiny

  - orgán ochrany ZPF

  - orgán státní správy lesů

- Obecní úřad Libel (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na úřední desce obecního úřadu

na dobu 15 dnů, zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

- Obecní úřad Synkov – Slemeno (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na úřední desce obecního úřadu

na dobu 15 dnů, zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

Výrok

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  a dále jako příslušný speciální stavební úřad  podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žadateli

Občanské sdružení   „Lokotský  potok“

sídlo : Čestice 123, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO  269 95 174

p o v o l u j e

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 68 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení termínu k dokončení stavby vodního díla ,,Jadran – malá vodní nádrž na Lokotském potoku" v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Libel, Synkov – Slemeno,  v kat. území Libel  na pozemcích  p. č. 323, 337/2, 337/3, 342/1, 607/16, 342/2, 335/5, 607/10, 335/1 v kat. území Synkov na pozemcích č. parc. 343/2, 339  v povodí  vodního toku Lokotský potok , č.h.p. 1-02-01-065,  povolené rozhodnutím Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou, referátu ŽP  pod č.j. ŽP 1059/01-231/2 ze dne 28.ledna 2002 k datu   do 31. 12. 2010.

Povolení se vydává za těchto podmínek :

- Před vlastním zahájením zemních a stavebních prací u stavebních objektů, které nebyly dosud prováděny, budou požádáni správci podzemních sítí v prostoru staveniště o vyjádření a  inženýrské sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny.

- Pro provedení stavby zůstávají  nadále v platnosti ostatní podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení stavby  a povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem ŽP pod  č.j.  ŽP 1059/01-231/2 ze dne 28.ledna 2002 a v rozhodnutí o povolení změny stavby vydaném MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem ŽP č.j. ŽP/895/05-Ku ze dne 25.10.2005.

Za vydání povolení byl stavebníkovi vyměřen podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  položky č. 17, odst. 2.  uvedené v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona,  správní poplatek  ve výši  300, -  Kč (třista).

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Občanské sdružení   „Lokotský  potok“, Čestice 123, 517 41 Kostelec nad Orlicí,                                                   IČO  269 95 174.

Odůvodnění:

Občanské sdružení „Lokotský potok“, na základě smlouvy o výpůjčce se společností Neptun s.r.o. o dočasném užívání pozemkových parcel v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov určených ke stavbě vodního díla – malé vodní nádrže Jadran, jako současný investor této stavby,  požádal dne 30.12.2008 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí - věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o změnu termínu k dokončení stavby vodního díla „Jadran“ – malá vodní nádrž na Lokotském potoku  a to do 31. 12. 2010. Stavba byla zahájena předcházejícím investorem – Neptun, s.r.o., pracemi na úpravě odtoku od výše položené nádrže Dubenec v srpnu 2003, podle současného investora bylo na stavbě pokračováno terénními úpravami a částečným odstraněním náletu.

Povolení ke stavbě vodního díla „Jadran – malá vodní nádrž na Lokotském potoku“ v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov bylo vydáno  rozhodnutím Okresního úřadu Rychnova nad Kněžnou, referátu životního prostředí  pod č.j. ŽP 1059/01-231/2 ze dne 28.ledna 2002. Uvedeným rozhodnutím bylo současně povoleno – nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci (úroveň hl. norm. nadržení 277,20 m.n.m. (Bpv) ) se stanovenou platností do 31.12.2012. Rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru ŽP č.j. ŽP/895/05-Ku ze dne 25.10.2005 byl prodloužen termín k dokončení stavby vodního díla do 31.12.2008 a současně povolena změna stavby spočívající v rozšíření o stavební objekt SO 04 kádiště a loviště. Rozsah povolení a ostatní podmínky stanovené ve výše uvedených  rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti. Důvodem podané žádosti je dosud nezahájení stavby hlavních objektů a terénních prací z nedostatku finančních prostředků.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona  č. 500/2004 Sb. (správní řád), oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům Oznámení  o zahájení řízení, veřejná vyhláška   č.j.: ŽP-12576/08-91/2009-Ku ze dne 20.1.2009, s upozorněním, že  námitky k podané žádosti můžou být sděleny ve stanoveném termínu do 2.3.2009 s tím, že na později podané připomínky nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 61 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), brán zřetel. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odborem ŽP bylo současně navrženo podané žádosti vyhovět.

Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost o kolaudaci obsahuje náležitosti dle § 30 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, při kolaudaci stavby se dále předloží náležitosti dle § 31 vyhl. č. 132/1998 Sb., zejména geometrický plán skutečného provedení  stavby, včetně dokladů dle podmínek stavebního povolení.

V průběhu řízení nebyly k podané žádosti uplatněny účastníky řízení žádné námitky.  Vodoprávní úřad shledal uvedený důvod jako opodstatněný, nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí, a  proto  bylo rozhodnuto žádosti vyhovět  a  lhůtu k dokončení stavby prodloužit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení  s větším počtem účastníků řízení a  k nedořešenému dědickému řízení u dotčených a sousedních pozemků č. parc. 342/1, 607/16 v k.ú. Libel, kdy nejsou všichni vlastníci vodoprávnímu úřadu známy,  uvědomují  se účastníci řízení o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 115  vodního zákona a § 25 správního řádu  veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu, OÚ Synkov – Slemeno a OÚ Libel po dobu 15 dnů.

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí stanovený podle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v úplném znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč byl  dle dokladu č. 009946 již stavebníkem  uhrazen.

Poučení  o  odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 6 kusů.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dita Kunertová

samostatný odborný referent

odboru životního prostředí

Vypraveno  dne :

Na vědomí:

Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (evidence – po nabytí právní moci)

MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 15 dnů)