Obec  Tisová

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce v Tisové č. 9 – 2008

Ze dne 3. 6. 2008, v 19. hod.

Přítomni: Eliáš Vojtěch, Bače Jiří, Pánek Josef, Jiroušková Vlasta, Mikulecký Ladislav, Trnka Ivan,

Omluveni:  Kurka Michal

Program:

1)   Kanalizace a ČOV

2)   Souhlas Z.O. o zapojení obce Tisová do programu LEADER

3)   Rúzné

K bodu č. 1)  Starosta informoval o postupu prací na výstavbě kanalizace a ČOV. Pokládání hlavního kanal. řadu začalo tento týden po obecní komunikaci a to od kaple směrem k Jetmarovým. Křížení nové kanalizace se starou u č.p. 90, která odvádí dešťové vody do potoka. Nutno upravit vedení staré komunikace. Křížení kanalizace s plynovými přípojkami k č.p. 63, 64, 93, 101. Nutno nechat vypracovat projekt na přeložení plyn. přípojek – pí. Vetešníková a zažádat na VČP. Tyto vícepráce bude obec hradit z rozpočtu obce. Na ČOV se 30.5. začalo s výstavbou domečku. Provádí se tlaková zkouška na jímce.

K bodu č. 2)  v rámci přípravy na zapojení MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s. do programu LEADER je důležitým předpokladem vymezení území MAS. V případě úspěchu bude MAS rozdělovat dotace pro subjekty ze svého území.

Rozhodnutí k bodu č. 2)

Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením území správního obvodu obce Tisová do působnosti MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s., IČ: 275 257 91, pro potřeby programu LEADER.

K bodu č. 3/1)      Rozpočtová změna č. 2. Poskytnutá dotace z Pak. ve výši 100.tisíc Kč. z programu POV na  IV. Etapu oprav obecních budov.

Rozhodnutí k bodu č. 3/1).  Z.O. souhlasí s Rozpočtovou změnou č. 2/2008, ve výši 100.tis. Kč, týkající se výše uvedené skutečnosti.

K bodu č.3/2. Informace ředitelky ZŠ  Mgr. Růžičkové o uzavření MŠ v Tisové od 14.7. do 24.8. 2008. Od 30.6. do 11.7. bude provoz polodenní. Od 25.8. do 29.8. bude celodenní provoz MŠ. Z.O. bere na vědomí.

K bodu č. 3/3)    Nabídka prodeje pozemků. Jedná se o pozemky v KU obce.

Rozhodnutí k bodu č.3/3).  Z.O. souhlasí se záměrem odkupu těchto pozemků. Vzhledem k finan. zatížení obce je nutné tento bod přesunout na rok 2009.

K bodu č.3/4).  Starosta info:  Zákon č. 261/2007 Sb. O stabilizaci veřejných rozpočtů. Pokud se obec rozhodne využít nová zákonná zmocnění o Dani z nemovitostí, musí tak učinit vydáním nové obecně závazné vyhlášky a to do 1.8. 2008.

K bodu č. 3/5)  Starosta info:  Pekárka III. Tento týden bylo opětovně přislíbeno z Měst. úřadu ve Vys. Mýtě dokončení povolovacího řízení na výstavbu komunikace a sítí.

K bodu č. 3/6   ,,Otevření,,  Rozhodnutí Z.O. k č.2 ze Zasedání Z.O. č. 7 – 2008, ze dne 22.4. 2008. Majitelé pozemků: E. a Z. K, i nadále souhlasí s prodejem pozemků a výstavbou komunikace a sítí na těchto pozemcích v lokalitě Pekárka - Dolce (Pekárka 4) a navrhují směnu za pozemky – 6.ti řadovka  na majitele p. T. K..

Rozhodnutí k bodu č. 3/6)  Z.O. souhlasí se směnou výše jmenovaných pozemků. Z.O. tímto upravuje Rozhodnutí k bodu č. 2) ze Zasedání č. 7 – 2008, ze dne 22.4. 2008.

Z.O. č. 9 – 2008, ze dne 3.6. 2008