Obec  Tisová

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce v Tisové č. 10 – 2008

Konané dne 24. 6. 2008 v 19. hod.

Přítomni: Eliáš V, Pánek Josef, Jiroušková Vlasta, Mikulecký Lad, Trnka Ivan, Kurka Michal

Omluven: Bače Jiří

Hosté: hostinská paní Kubešová, p. Tomeš, pí. Sikorová zástupce fy. Ekoprogres

Program:

1)   Kanalizace a ČOV

2)   Akcie Čes. Spořitelny

3)   Obecní hospoda

4)   Požární řád v obecních budovách

5)   Schválení úpravy nájemného – čtyřbytovky Pekárka

6)   Tisovské okénko - příspěvky

7)   Různé  a) Seznámení ZO s ,,pravidly,, přijetí úvěru - Kanalizace a ČOV – I. Etapa

b) Pekárka 3.

K bodu č. 1)  Starosta seznámil ZO s postupem prací na výstavbě Kanalizace a ČOV. Výstavba hlavního kanalizačního řadu postoupila od č.p. 26, k č.p. 31, těsně vedle obecní komunikace (v zeleném), což znamená určitou finanční úsporu. V úseku od hokej. hřiště (na straně od potoka) po č.p.35 -  nutno zvážit odstoupení hlavního kanalizačního řadu z krajnice silnice do zeleného, až pod Veřejné osvětlení – nutno projednat s projektantem – fin. úspora. Nutno zachovat funkčnost studánky u autobus. Čekárny. Byly provedeny přeložky 3ks. plynových přípojek k č.p. 63, 64, 93. Byly provedeny přeložky 3 ks. STL plynovodu u č.p. 117, 9, 120. Celková částka za tyto přeložky přesáhla 100.tis.Kč.

K bodu č.2  Vzhledem ke složité finanční situaci při výstavbě Kanalizace a ČOV v obci je nutné prodej akcií uskutečnit. Starosta oslovil dvě firmy, nabídkové ceny akcií se shodují.

Rozhodnutí k bodu č. 2)   ZO souhlasí s odprodejem akcií

K bodu č. 3)  ZO projednalo s paní hostinskou stížnosti občanů na úroveň poskytovaných služeb.

Písemné stanovisko ZO starosta předá pí. hostinské.

K bodu č. 4)   Bude projednáno na příštím zasedání ZO

Rozhodnutí k bodu č. 5)  Vzhledem k navýšení úrokové sazby z úvěru na dvou čtyřbytových domech na Pekárce je nutné vypracovat nové dodatky k nájemným smlouvám.

K bodu č. 6)    Případné příspěvky do dalšího vydání  Tisovského okénka podat do 4.7.2008

K bodu č. 7a)    P. Tomeš seznámil ZO s možnými variantami poskytnutí úvěru pro pokrytí nákladů spojených s výstavbou 1.etapy Kanalizace a ČOV . Rozhodnutí ZO do konce srpna.

K bodu č. 7b)   Pekárka 3.  Starosta info:

Průběh Stavebního povolení na sítě a komunikaci:

- na výstavbu vodovodu, plynovodu, NN a VO je vydáno stavební povolení.

- výstavba kanalizace, včetně přípojek – je hotova

- výstavba komunikace (schvaluje odbor dopravy) je ve fázi stavebního řízení. Od vzájemné Dohody, ze dne 21.3. 2008, ustoupil p. J. S.