Obec  Tisová

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce v Tisové č. 02 – 2009

Konané dne 17. 02. 2009 v 18. hod.

Přítomni: Eliáš Vojtěch, Pánek Josef, Mikulecký Ladislav, Trnka Ivan, Kurka Michal, Bače Jiří, Jiroušková Vlasta

Hosté: p.hostinský Jaroslav Filipi ,  p. Miroslav Záleský ml.

Program:

- Kanalizace a ČOV

- Odkup pozemku pro obec

- Žehnání znaku a vlajky obce + 130 let SDH v obci, dne 25.4. 2009

- Obecní hospoda

- Různé

    - závěrečný účet – na vědomí

    - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2008

…………………………………………………………………………………………………………..

K bodu č. 1):

-  dnes 17.2.2009 byla provedena kolaudace stavební části ČOV a stavebních objektů

-  část kanal. řadu před č.p. 80 byla umístěna  na soukromý  pozemek (fyzicky v obecní cestě), je nutné odkoupení pozemku obcí

-  na Měst. úřadě ve Vys. Mýtě (odboru Život. prostředí) probíhá schvalování zkušebního provozu

-  proběhlo předběžné jednání s VAK Vysoké Mýto ohledně provozování ČOV.

-  starosta informoval o jednání s p. M č.9 ohledně nájemného za umístění odlehčovací komory na jeho pozemek. Bude jednáno na dalším Zasedání Z.O.

Rozhodnutí k bodu č. 1):

-  ZO souhlasí s vykoupením pozemku, parc. č. 182, o výměřě 226 m2,  z důvodu položení kanalizačního řadu v cestě před čp. 80.

-  Z.O. souhlasí, aby provozovatelem ČOV v Tisové  byla firma VAK  Vysoké Mýto, která spravuje i obecní vodovod. (Výběrové řízení na provozovatele ČOV není nutné).

Rozhodnutí k  bodu č. 2):

-  ZO souhlasí s vykoupením pozemků, z důvodu žádosti p. K. již v roce 2008, což Z.O. již odsouhlasilo (Rozhodnutí k bodu č. 3/3 na Zasedání Z.O. č. 9-2008, ze dne 3.6. 2008) Obec Tisová tyto pozemky využila coby skládky přebytečné zeminy při výstavbě kanalizace a ČOV.

K bodu č. 3):

Starosta obce a starosta hasičů informoval o harmonogramu plánovaných oslav (Žehnání Znaku a Vlajky + 130 let SDH v Tisové), v sobotu 25.4. 2009 v odpoledních hodinách.

-  Žehnání Znaku a Vlajky obce za příznivého počasí v parku před kaplí, za nepříznivého počasí v kapli sv. Vojtěcha.

- Předpokládá se účast p. Biskupa z Hr. Králové, zástupců Pardubického kraje, starosty okresního sdružení hasičů, hasičských sborů okrsku.

-  Průvod všech zúčastněných na obecní sál.

-  Slavnostní schůze SDH

-  Pouťová zábava

Rozhodnutí k bodu č. 4):

ad a) byt je uvolněn, nutno opravit podlahy, zrenovovat sociální zařízení, zvážit změnu systému vytápění bytu (v současnosti jsou přímotopy)

ad b) ZO souhlasí s pronajímáním malého i velkého sálu

ad c) ZO souhlasí s trvalým přidělením klíče od malého i velkého sálu a sice  přístupem ze starého schodiště,

ad d) ZO schválilo snížení měsíčního nájmu v hospodě na 2 tisíce Kč.

ad e) nájemné v bytě nutno řešit komplexně s ohledem  na investice do bytu

ad f) odloženo,  není aktuální

K bodu č. 5):

- Starosta informoval ZO o Závěrečném účtu obce Tisová za rok 2008.

- Starosta informoval ZO o výsledku ,,Přezkoumání hospodaření obce Tisová za rok 2008,, finančním odborem Pardubického kraje, které se uskutečnilo dne 22.1. 2009.

- Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- Závěrečný účet i Zpráva jsou vyvěšeny na úřední desce