# Základní škola Vsetín, Luh 1544

Mgr. Petr Kořenek

ředitel

Preambule

Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud je v textu uveden odkaz na tento zákon, nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se o podpůrný krok.

VÝZVA  DODAVATELŮM

K  PŘEDLOŽENÍ  CENOVÉ  NABÍDKY

V návaznosti na schválení Žádosti o finanční příspěvek na projekt „Blíž k přírodě – blíž 
 	k sobě“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR na léta 2009 
 	až 2011

Vás vyzývám k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku

„Revitalizace školní zahrady“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka herních prvků včetně dopadových ploch spočívající v umístění, montáži a uvedení do provozu v souladu se zpracovanou zahradní dokumentací.

a) Identifikační údaje zadavatele:
 		název:	 Základní škola Vsetín, Luh 1544

sídlo:	 Jasenická 1544, 755 01 Vsetín

právní forma:  příspěvková organizace

IČO:	 60990406

b) Název a popis předmětu zakázky:

název:	„Revitalizace školní zahrady“

popis:	Předmětem zakázky je realizace celkové revitalizace školní zahrady v letech 2009 až 2011 podle projektové dokumentace „Rekonstrukce a ozelenění zahrady  
u ZŠ Luh“ zpracované Ing. Jiřím  Kovaříkem, v souladu s časovým harmonogramem realizace aktivit.

Předmětem díla je také vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací, likvidace přebytečné zeminy, vybouraných hmot a ostatního odpadu vzniklého při realizaci stavby, uložení na skládku včetně poplatku za skládku, vyklizení staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.

Při předání díla nebo jeho ucelené části budou předány atesty hracích prvků a doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a Prohlášení o shodě.

c) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 	747 898,97 Kč.

d) Lhůta a místo pro podání nabídky:

lhůta:  19. 10.  2009 do 10.00 hodin,

místo:	Základní škola Vsetín, Luh 1544, kancelář  školy.

Nabídky se podávají v uzavřené, na přelepení orazítkované obálce označené „Nabídka – Zahrada - neotvírat“.

e) Údaje o hodnotících kritériích a metoda jejich hodnocení:

hodnotící kritéria:	cena

estetické a funkční vlastnosti nabídnutých výrobků

délka poskytované záruky,

metoda hodnocení:	základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky bude hodnotit výběrová komise podle výše uvedených kritérií. Jako nejvýznamnější kritérium bude posuzována nabídková cena ve vazbě na estetické

a funkční vlastnosti nabídnutých výrobků, dále míra a rozsah záručních podmínek.

f) Kontaktní osoba zadavatele, telefon, e-mailová adresa:

kontakt:	Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy

telefon:	mobil: 777 039 538

e-mail: 	korenek.luh@seznam.cz

g) Podmínky zadání zakázky:

Doba plnění zakázky:

- zahájení prací předpokládáme 01. listopadu  2009,

- předání jednotlivých hracích prvků do užívání po jejich instalaci, ověření bezpečnostních požadavků a uvedení do provozu – dle harmonogramu aktivit projektu,

- dokončení prací včetně předání celé zakázky uživateli do 31. října 2011.

- Rozložení prací a dodávek do jednotlivých let trvání smlouvy bude respektovat časový harmonogram aktivit projektu.

Místo plnění zakázky:

Základní škola Vsetín, Luh 1544.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč doloží oprávnění provádět předmětné práce originálem nebo ověřenou kopií živnostenského listu nebo výpisem z živnostenského rejstříku, je-li do něho zapsán. Dále uchazeč předloží přehled jeho nejvýznamnějších referenčních zakázek stejného charakteru 
za poslední 3 roky s uvedením názvu zakázky, zadavatele, roku plnění zakázky a kontaktní osoby zadavatele s uvedením kontaktu (nejlépe telefonního), případně zadavatelem potvrze-né osvědčení o řádném plnění této zakázky.

Požadavky na způsob zpracování ceny:

Nabídková cena bude zpracována za celou zakázku a bude doložena úplným a závazným položkovým rozpočtem s celkovou rekapitulací ceny včetně DPH.

Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude hrazena postupně na základě skutečně 
a řádně provedených prací a dodávek v jednotlivých kalendářních měsících, případně po předání dílčí části díla, kdy při určení částky, která má být za daný měsíc hrazena, bude vycházeno z položkového rozpočtu. Součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací a dodávek.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % ceny díla do doby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání díla nebo jeho části.

Splatnost faktur bude 21 dnů od doručení objednateli.

Platnost nabídky:

Uchazeči o zakázku jsou svojí cenovou nabídkou vázáni 30 dnů, vybraný uchazeč do

31. 12. 2011.

h) Obchodní podmínky a návrh smlouvy o dílo:

Obchodní podmínky vymezil objednatel ve struktuře „Návrhu smlouvy o dílo“, do které 	uchazeč doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy:

  - identifikační údaje uchazeče,

  - nabídkovou cenu,

  - termíny plnění

  - záruky za dílo.

Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.

V ujednání o ceně díla musí být uvedeno, že:
 			1. nabídková cena zahrnuje veškeré náklady a práce potřebné k realizaci díla,

2. nabídková cena uchazeče je cena nejvýše přípustná,

3. změna ceny díla je možná jen při změně sazby DPH a dále při změně rozsahu díla. Změna rozsahu a ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě,

4. jednotkové ceny jsou platné do 31. 12. 2011.

Dále bude  v návrhu smlouvy uvedeno:

- Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že dílo bude prováděno za provozu školy. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí staveniště a místo provádění díla tak, aby nedošlo ke zranění či jiné škodě dětí školy, zaměstnanců objednatele či třetích osob. Při provádění díla se zhotovitel dále zavazuje dbát zvýšené opatrnosti. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení těchto povinností zhotovitele vznikne dětem školy, zaměstnancům objednatele či třetím osobám.

- Zhotovitel garantuje splnění bezpečnostních požadavků a norem platných pro dětská hřiště a instalované hrací prvky.

Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.

i) Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří tato „Výzva k podání nabídky“, projekt „Rekonstrukce a ozelenění zahrady  u ZŠ Luh „ zpracovaný Ing. Jiřím  Kovaříkem, únor 2009 a vyobrazení požadovaných hracích prvků. Součástí zadávací dokumentace je také tzv. „slepý“ Položkový rozpočet a časo-vý harmonogram realizace zakázky.

Projekt bude zájemcům zapůjčen v sídle zadavatele na základě telefonické nebo elektronické objednávky do 2 pracovních dnů. Ostatní části zadávací dokumentace budou uchazečům předány v elektronické podobě a odeslány v listinné podobě poštou. Uchazeč v objednávce zadávací dokumentace uvede kontaktní údaje pro zaslání podkladů elektronickou poštou.

Varianty řešení zadavatel nepřipouští.

Prohlídka místa stavby je možná ve středu 12. října  2009 v době od 09.00 do 10.00 hodin 
po telefonické domluvě.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytuje odkaz na konkrétního výrobce, dodavatele nebo výrobek, slouží to pouze pro lepší orientaci potencionálního dodavatele a tyto lze nahradit kvalitativně a technicky obdobným výrobkem od libovolného kvalifikovaného dodavatele.

j) Požadovaný rozsah nabídky:

1) 	Návrh smlouvy o dílo

2)	Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

3)	Nabídkový rozpočet

4)	Časový harmonogram realizace zakázky, který bude respektovat rozložení prací v jednotlivých letech.

5)	Vyobrazení nebo katalogové listy nabídnutých hracích prvků s uvedením rozměrů, materiálu a povrchové úpravy.

k) Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, změnit nebo 
doplnit podmínky výběrového řízení, odmítnout veškeré předložené nabídky, případně 
výběrové řízení zrušit.

- Vsetín  08. 10. 2009

Mgr. Petr Kořenek,. r.

ředitel školy