OBEC  HVOZDNICE,  252 05 Hvozdnice 160

IČ 00241253                                                                     e-mail: obec.hvozdnice@seznam.cz

www.hvozdnice.eu

tel.: 257770364, mobil 724180398

Č.j.:    /2009

ve Hvozdnici dne  23.2.2009

### ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

I. Zadavatel

Obec Hvozdnice se sídlem 252 05 Hvozdnice 160

IČ 00241253

Zastoupená Ing. Václavem Hromádkou

OKEČ: 7511

II. Vymezení předmětu zakázky

1) Předmětem zakázky

Rozšíření a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod sestávající z realizace železobetonové dočišťovací komory, nadzemního objektu a osazení technologické výstroje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby (Projekty Ivan Fiala) a podmínkami stavebního povolení č.j.:ŽP/S MEUC-09172/2008/V/La a č.j.: SÚ 1918/08-723/2007-Hří . Podmínkou je omezení provozu (procesu čištění) ČOV pouze na dobu nezbytně nutnou, v žádném případě nelze zcela zastavit nátok splaškových vod do ČOV.

2) Technické podmínky – projektová dokumentace

Přesný rozsah, obsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden v technických podmínkách, kterými se pro účely tohoto řízení rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby projektant firma PROJEKTY Ivan Fiala, Lečkova 1521, Praha 4, která je společně se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (slepým rozpočtem s výkazy výměr) uložena v elektronické podobě na CD nosiči jako přílohy č.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

a) Termín zahájení prací: duben 2009

b) Termín dokončení prací:

c) Místem plnění je ČOV Hvozdnice, pozemek parc.č. 82/2, k.ú Hvozdnice

4) Financování stavby ze zdrojů EU

Stavba bude v rozhodující míře financována ze zdrojů EU, a to konkrétně z Programu obnovy venkova. Z tohoto důvodu je realizace stavby v plném rozsahu dle této zadávací dokumentace odvislá od poskytnutí nebo neposkytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo neposkytnutí dotace bude zadavateli známo v průběhu měsíce března 2009

III. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny

## IV. Požadavky na kvalifikaci

V souladu s ustanovením § 62 zákona o veřejných zakázkách je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace  předložením následujících dokumentů

1) Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 a § 57 zákona o veřejných zakázkách prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení v originále neb ověřené kopii.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů,

b) dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo provádění vodohospodářských staveb

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče, nebo odpovědné osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Odbornou způsobilostí se rozumí osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika v oboru pozemní stavby nebo vodohospodářské stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 57 zákona o veřejných zakázkách předloží požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

3) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst 1 zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením:

a) pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč.

Uchazeč předloží úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy.

b) údaje o celkovém obratu dosaženého za poskytované stavební práce za poslední  3 účetní období, přičemž zadavatel požaduje, aby minimální dosažený celkový obrat za uvedená účetní období činil alespoň 20 000 000,-Kč bez DPH za každý rok.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 a 4 zákona o veřejných zakázkách prokáže uchazeč předložením:

a) seznamu stavebních prací dodavatelem za poslední 3 roky, přičemž tento seznam musí obsahovat minimálně 2 referenční zakázky jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce ČOV.

b) je držitelem ISO 90001,

Uchazeč v souladu s § 43 zákona o veřejných zakázkách předloží požadované doklady v originále nebo úředně ověřené kopii.

V. Zadávací lhůta

V souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 4 měsíce od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

VI. Požadavky na způsob zpracování nabídky

1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom originále. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno předložit podepsanou plnou moc k zastupování uchazeče.

2) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (viz čl. V.).

3) Uchazeč sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí a použije krycí list (viz Příloha č. 1). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána do jednoho svazku, zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

4) Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním v úředních hodinách na adresu zadavatele:

Obec Hvozdnice se sídlem 252 05 Hvozdnice 160  do 11. března 2009

5) Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„ Hvozdnice-Intenzifikace a dostavba ČOV na 600 EO „

6) Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

7) Součástí nabídky bude oceněný položkový rozpočet sestavený uchazečem na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č.  5  této výzvy. Oceněný položkový rozpočet bude předložen v tištěné a elektronické podobě (na CD nosiči )

8) Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv úpravy, dodatky oproti poskytnutému podkladu nebo nebude řádně vyplněn ve všech položkách.

9) Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

a) krycí list nabídky (viz příloha č.1),

b) obsah nabídky,

c) dokumenty prokazující základní kvalifikační předpoklady,

d) dokumenty prokazující profesní kvalifikační předpoklady,

e) dokumenty prokazující technické kvalifikační předpoklady,

f) položkový rozpočet včetně elektronické verze,

g) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,

h) prohlášení o vázanosti své nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

h) všem uchazečům o veřejnou zakázku bude sděleno písemné rozhodnutí zadavatele o výsledku veřejné soutěže do 5 dnů od rozhodnutí zadavatele.

VII. Způsob zpracování nabídkové ceny

1) Uchazeč předloží celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech položek oceněného rozpočtu. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění – nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu (viz příloha č.1).

3) Podmínky překročení nabídkové ceny:

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

b) objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena dokumentací.

Případné vícepráce nebo méněpráce budou muset být před jejich provedením odsouhlaseny zadavatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídka uchazeče.

# VIII. Obchodní a platební podmínky

1. Závaznost obchodních podmínek

Nabídka uchazeče musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní a platební podmínky, ať už es jedná o obchodní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v přiložených (příloha č.3) Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovování stavby (dále jen VOP), vydaných S.I.A. ČR – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR, a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

2) Výslovné odchylky od VOP

Uchazeč předloží v rámci nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo, který bude respektovat níže uvedené níže uvedené obchodní, platební podmínky a VOP:

ČÁST II. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Odchylně od odst. 2 VOP

-    nahrazuje se  znění písm. a) takto: „Projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné podobě a v elektronické formě.“

ČÁST VI. CENA DÍLA

#### Odchylně od VOP

-  nahrazuje se znění odst. 2 takto: Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace k zakázce “Hvozdnice-Intenzifikace a dostavba ČOV na 600 EO“. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.“

#### ČÁST VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odchylně od článku 3 VOP

-    nahrazuje se znění odst. 1 takto: „ Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

-   nahrazuje se znění odst. 2 takto: „Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena zadavatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.“

- odstavce 3 a 4 nebudou aplikovány.

#### ČÁST X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DÍLA

#### Odchylně od článku 1 VOP

-   nahrazuje se znění odst. 2 takto: „Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to minimálně ve výši 5 000 000 Kč a to po celou dobu díla.“

#### ČÁST XI. BANKOVNÍ ZÁRUKY

Odchylně od článku 3 VOP:

-    nahrazuje se znění odst. 1 takto: „Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné i smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.“

ČÁST XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

#### Odchylně od článku 3 VOP

-  nahrazuje se znění odst 1 takto: „Zhotovitel je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele díla.“

## IX. prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění individuálně po telefonické domluvě s Ing. Václavem Hromádkou, starostou, tel 25777,364, 724180398

Ing. Janem Paškem, místostarostou, tel. 725821481

# X. Variantní řešení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 70 zákona o veřejných zakázkách nepřipouští variantní řešení.

# XI. Otevírání obálek s nabídkami

Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s a nabídkami na svém zasedání konaném v

zasedací místnosti Hasičské zbrojnice ve Hvozdnici dne 12.3.2009 v 15,00 hod.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit  zmocněnci každého uchazeče.

# XII. Právo zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

2) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

3) Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci c vybranými uchazeči smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný harmonogram stavebních prací

4) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit

Ing. Václav Hromádka

starosta

Příloha č.1 Krycí list nabídky

Příloha č.2 Prohlášení o vázanosti zadávací dokumentace

Příloha č.3 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydané S.I.A. ČR

(v elektronické podobě)

Příloha č.4 Projektová dokumentace (v tištěné i elektronické podobě)

Příloha č.5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet s výkazem výměr).

v tištěné i elektronické podobě.