Zápis č. 1/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Hvozdnice ze dne 23.1.2009

Přítomni: Hromádka Václav, Jurníček Petr, Kučerová Helena, Náglová Jana, Pašek Jan, Petschl Jiří, Slancová Martina

Omluveni: Kučerová Hana, Salomonová Lenka

Zapisovatel: Slancová Martina

Ověřovatelé: Kučerová Helena, Petsch Jiří

Návrh usnesení: Pašek Jan, Náglová Jana

Program zasedání:

- Kontrola usnesení ze zasedání 15.12.2008

- Projednání a schválení opatření k rekonstrukci a dostavbě školy na mateřskou školu a intenzifikaci ČOV

- Czech Point- výzva MVČR

- Diskuse

- Usnesení, závěr

Program schválen 7 hlasy

Zápis ze schůze zastupitelstva byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadu, nebyly proti němu vzneseny žádné námitky a tudíž se považuje za schválený.

- Kontrola usnesení ze zasedání 15.12.2008

  - schválený rozpočet na rok 2009 byl rozepsán dle rozpočtové skladby

  - KS na prodej pozemku manželům Kohoutovým je připravena k podpisu, chybí ze strany kupujících dodat geometrické plány

- Starosta obce seznámil přítomné se stavem podaných žádostí o dotace z prostředků EU.

První administrativní kontrola žádostí proběhla bez závad. Zda dotace dostaneme bude známo koncem února. V průběhu března dojde k podpisu dohody se SZIF a od podpisu má investor 18 měsíců na realizaci díla a podání žádosti o proplacení dotace. Z těchto důvodů musíme přistoupit k provedení výběrového řízení na dodavatele staveb podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. U dodavatele stavby intenzifikace ČOV jsou podmínky výběrového řízení jednodušší, které jsme schopni zajistit sami.

Výběrové řízení pro akci rekonstrukce a dostavba MŠ, podle výše uvedeného zákona, je činnost, která vyžaduje odborné znalosti, které nejsme schopni garantovat z vlastních zdrojů.

Dále jednáme s bankami  (KB, Česká spořitelna) o podmínkách získání úvěru na realizaci obou akcí. Konečné projednání získání úvěru bude aktuální přiznání dotace.

Návrh: aby výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,  na rekonstrukci a přístavbu čp.90 na mateřskou školu na dodavatele stavby provedla  společnost RAVEN EU Advisory, a.s.  Je to společnost, která pro nás zpracovala žádost a projekt na získání dotace na výše uvedenou akci, má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Cenová nabídka je 49 980,-Kč a v porovnání s cenami obdobných firem je nižší.

- 2 -

Aby mohla společnost výběrové řízení provést je nutné uzavřít mandátní smlouvu a udělit jí plnou moc k zastupování obce a provádění nutných právních úkonů, které s výběrovým řízením souvisí.

Pro návrh 8 hlasů

- Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získání dotace MV ČR z operačního programu IOP, prioritní osa 2-zavádění ICT ve veřejné správě ve výši až 93 927,-Kč na způsobilé náklady zřízení pracoviště Czech Pointu na obecním úřadu včetně podmínek získání dotace. Termín do 31.3.2009. Jedná se o vybavení PC, monitory, multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka , skener, Fax), Token), možnost zřízení ADSL s paušálním poplatkem na 1 rok a instalace pracoviště. Spoluúčast obce je 15 % z celkových nákladů. Zajištění dotace a zřízení pracoviště je možno využít služeb firem nabízející tyto služby nebo si celou administraci zajistí obec sama. Z důvodu složitosti podmínek nutných ke zřízení výše uvedeného pracoviště (žádost, získání přístupových dokladů, vyhodnocení dotace, navrhuji využít služeb některé firmy.

Navrh: požádat o dotaci na zřízení pracoviště Czech Pointu, provést výběr firmy z minimálně tří nabídek a z časových důvodů navrhuji zmocnit starostu k vybrání nejvýhodnější nabídky.

Pro návrh 8 hlasů

3.  Diskuse:

JUDr. Kučerová-zjistit výši pojistky společnosti na krytí případných problémů

Paní Slancová M. – kdo to bude financovat a kolik budeme splácet?

Starosta- zafinancovat akci musí nejprve obec a ta získá první část dotace po prostavění 50% a druhou po dokončení a vyhodnocení stavby. Proto zjišťujeme možnosti získání úvěru a nejvýhodnějších podmínek. Výši úvěru zatím není možné říci, vyplyne to až z podmínek bank. Splácení úvěru, dle současných znalostí se pohybuje cca 900 tis. Kč ročně po dobu 6-7 let

Pro návrh   7 hlasů

- 3 -

4.   Usnesení

I.  Zastupitelstvo  ukládá:

- Provést výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na

dodavatele staveb:

  - Rekonstrukce a přístavba čp.94 na mateřskou školu

  - Intenzifikace ČOV

Zodpovídá starosta

II.  Zastupitelstvo schvaluje:

1.   Společnost RAVEN EU Advisory, a.s. na provedení veřejné zakázky na

stavební práce „Rekonstrukce a přístavba čp.94 na mateřskou školu“.

za cenu 49 980,-Kč(včetně DPH).

- Udělení plné moci společnosti RAVEN EU Advisory, a.s. v zastupování obce

k jednání ve věci zajištění přípravy a průběhu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce a přístavba čp. 94 na mateřskou školu.

- podání žádosti na základě výzvy MVČ o získání dotace na Czech Point ve výši

ve výši 93 927,-Kč a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP  do 15.3.2009

III.  Zastupitelstvo zplnomocňuje:

- Starostu k podepsání mandátní smlouvy a plné moci dle čl. II. odst 1 a 2.

- Starostu k provedení výběru společnosti k dodání zřízení pracoviště Czech Pointu z minimálně tří nabídek podle podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace MVČR.

Pro 8 hlasů

Zasedání ukončeno ve 20, 15 hodin

Ověřovatelé:

Starosta: