M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   R Y C H N O V   N A D   K N Ě Ž N O U

o d b o r   ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250

Naše č.j. : ŽP-12576/08 – 91/2009-Ku

spisová zn.: 231.1  skartační zn.: V/5

počet listů dokumentu: 1/3  počet příloh/listů:   0

vyřizuje: ing. Kunertová / linka: 356              						                                                            e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou    dne   20. ledna  2009

Stavba vodního díla „Jadran“ malá vodní nádrž na Lokotském potoku v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov - prodloužení lhůty k dokončení stavby podle § 15  vodního   zák. č. 254/2001 Sb.,  § 68 stavebního zákona č. 50/1976 Sb..

### OZNÁMENÍ  o  zahájení  řízení

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Občanské sdružení „Lokotský potok“, na základě smlouvy o výpůjčce se společností Neptun s.r.o. o dočasném užívání pozemkových parcel v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov určených ke stavbě vodního díla – malé vodní nádrže Jadran, jako současný investor této stavby,  požádal dne 30.12.2008 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí - věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o změnu termínu k dokončení stavby vodního díla „Jadran“ – malá vodní nádrž na Lokotském potoku  a to do 31. 12. 2010. Stavba byla zahájena předcházejícím investorem – Neptun, s.r.o., pracemi na úpravě odtoku od výše položené nádrže Dubenec v srpnu 2003, podle současného investora bylo na stavbě pokračováno terénními úpravami a částečným odstraněním náletu.

Povolení ke stavbě vodního díla „Jadran – malá vodní nádrž na Lokotském potoku“ v k.ú. Libel a v k.ú. Synkov bylo vydáno  rozhodnutím Okresního úřadu Rychnova nad Kněžnou, referátu životního prostředí  pod č.j. ŽP 1059/01-231/2 ze dne 28.ledna 2002. Uvedeným rozhodnutím bylo současně povoleno – nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a akumulaci (úroveň hl. norm. nadržení 277,20 m.n.m. (Bpv) ) se stanovenou platností do 31.12.2012. Rozhodnutím MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru ŽP č.j. ŽP/895/05-Ku ze dne 25.10.2005 byl prodloužen termín k dokončení stavby vodního díla do 31.12.2008 a současně povolena změna stavby spočívající v rozšíření o stavební objekt SO 04 kádiště a loviště. Rozsah povolení a ostatní podmínky stanovené ve výše uvedených  rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti. Důvodem podané žádosti je dosud nezahájení stavby hlavních objektů a terénních prací z nedostatku finančních prostředků.

MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP navrhuje podané žádosti vyhovět. Žádost s podklady (informace z KN k č.parc. pozemkům dotčených stavbou, odsouhlasená projektová dokumentace, dříve vydaná rozhodnutí a složky vedených správních řízení s podklady) jsou uloženy k nahlédnutí  u odboru  ŽP MěÚ Rychnov n. Kněžnou vždy v úřední den (pondělí a středa  8:00  - 17:00 ).

Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, odbor  životního prostředí oznamuje účastníkům řízení  a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení  podle § 44 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a podle §  115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a podle § 61 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky a námitky ke shora uvedené žádosti mohou účastníci řízení a dotčené   orgány  podat u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí  nejpozději do  2.3. 2009.  Na  později  podané připomínky nebude brán zřetel  (§115, odst. 8),  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ) a § 61 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení  s větším počtem účastníků řízení a  k nedořešenému dědickému řízení u dotčených a sousedních pozemků č. parc. 342/1, 607/16 v k.ú. Libel, kdy nejsou všichni vlastníci vodoprávnímu úřadu známy,  uvědomují  se účastníci o zahájení řízení v souladu s ustanovením § 115  vodního zákona a § 25 správního řádu  veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu, OÚ Synkov – Slemeno a OÚ Libel po dobu 30 dnů.

Ing. Dita Kunertová

samostatný odborný referent

odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci  řízení :

- Občanské sdružení „Lokotský potok“, Čestice 123, 517 41 Kostelec nad Orlicí

- ZVHS, Hlinky 60, Brno ( doručuje se dle pověření na adresu -  ZVHS, Oblast Povodí Labe, Územní prac. RK – p. Baše, Jiráskova 1320,  Rychnov n. Kn)

Ostatní účastníci (doručuje se formou veřejné vyhlášky):

- Obec Synkov - Slemeno

- Obec Libel

- NEPTUN s.r.o., Čestice 123, 517 50, Častolovice

- Josef  Vanický, Libel 21, 517 41  Kostelec nad Orlicí

- Jiřina Jirsová, Libel 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí

- František Škoda, Synkov č. 3, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Jiří Ungrád, Liberk 63, 517 12 Liberk

- Marie Hušková, Synkov 44, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Zdeňka Hlavsová, Synkov č.p. 7, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Ing. Jiří Frodl, Majerského 2032/9, 149 00 Praha – Chodov

- Marcela Sládková, Na Dračkách 1095/34, 162 00 Praha - Střešovice

Dotčené orgány :

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – stavební úřad

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŽP - orgán ochrany přírody a krajiny

  - orgán ochrany ZPF

  - orgán státní správy lesů

- Obecní úřad Libel (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na úřední desce městského úřadu

na dobu 30 dnů, zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

- Obecní úřad Synkov – Slemeno (se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na úřední desce městského úřadu

na dobu 30 dnů, zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

Na vědomí :

MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 30 dnů)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis: